Projektmanagement

Thema: “Ein teamorientiertes KanBan-System soll konzipiert und erstellt werden“

Scope: Einfaches System, soll nicht in Konkurrenz mit JIRA oder ähnlichem stehen

Zielgruppe: Kleinere Teams mit nicht zu großen Projekten, Focus auf mobile Anwendung

Zeitplan:

1. Woche: Themensuche, Recherche über KanBan, Scrum und Technologien
2. Woche: Konzeption der Anwendung, Einrichtung der Rechner und Plattformen etc.
3. Woche: Prototyping
4. Woche: Prototyping und anschließend testen
5. Woche: Abgabe, Präsentationsvorbereitung

Technologien:

1. Frontend: UWP
2. Backend: .NET Core

Mindestfeatures:

* Karten erstellen, verschieben, etc.
* Reiter erstellen, bearbeiten
* Aufgaben zuweisen

Ideensammlung möglicher Features:

* Zeitmanagement
* Gewichtung von Aufgaben