Besprechungsprotokoll

Projekt:   
Datum: 06.09.2016 Uhrzeit: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr  
Ort: Philippsburg  
Thema: Besprechung über weiteres Vorgehen, Mockups  
Teilnehmer: Sebastian, Lloyd  
Verteiler: -  
Protokollführer: Lloyd

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Beschreibung** | **Verantwortung** | **Deadline** |
| 01 | PSP überarbeiten | Sebastian | 06.09.2016 |
| 02 | Arbeitspakete beschreiben aufteilen | Jeder beschreibt die Hälfte der Pakete (Sebastian ungerade Packet Nummern, Lloyd gerade) | 08.09.2016 |
| 03 | Mockups besprechen | Beide | Während Meeting |
| 04 | MS Project installieren | Beide | 08.09.2016 |
| 05 | Protokoll Vorlage erstellen | Lloyd | 06.09.2016 |
| 06 | Projekt in VS erstellen | Lloyd | 08.09.2016 |
| 07 | Rechner zum Entwickeln einrichten (VS mit UWP, .NET Core, SQLite, Entity Framework) | Beide | 12.09.2016 |
| 08 | Zeitplanung erstellen und besprechen | Sebastian | 08.09.2016 |
| 09 | Projektdefinition überarbeiten | Lloyd | 08.09.2016 |