Besprechungsprotokoll

Projekt: KanBan-App  
Datum: 21.09.2016 Uhrzeit: 12:30 – 14:30  
Ort: Philippsburg  
Thema: Änderung der Planung, Fokus auf Prototypen, Wegfall der Vorlesungen  
Teilnehmer: Lloyd, Sebastian  
Verteiler: -  
Protokollführer: Lloyd

Feststellung:

* Anmelde-, Registrierungsbildschirme und Logik sind zwar fertig, wir sollten uns aber auf einen vorzeigbaren Prototyp der Hauptfunktionen fokussieren.
* Donnerstage fallen als Vorlesungen aus und sollte nun als normale Arbeitszeit eingeplant werden

**Beschluss:**

Planung muss komplett überarbeitet werden um auf diese neue Situation zu reagieren.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Beschreibung** | **Verantwortung** | **Termin** |
| 15 | Planung umstellen | Sebastian, Lloyd | 23.09.2016 |
| 16 | Umsetzen wichtigster UIs: Boardauswahl | Lloyd | 28.09.2016 |
| 17 | Umsetzen wichtigster UIs: Ticketübersicht | Sebastian | 28.09.2016 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |