Projektleiter Daniel

Wie funktioniert die Delphi-Methode?Wie funktioniert die informelle Expertenschätzung?

Beschreiben Sie das Drei-Punkt-Schätzverfahren.

Welche Hauptpunkte werden kontrolliert und überwacht?

Welche Bedeutung hat die Erfassung des tatsächlichen Aufwands?

Was ist die „Earned Value Analyse“?

weiterhin PM_04_Steuerung.pdf ab Folie 11

Was sind die Größen des „Teufelsquadrats“?

Beschreiben Sie einen Review-Prozess.

Wie wichtig ist ein Review und warum?

Beschreiben Sie die Vorgehensweise eines Reviews.

Welche Rolle spielt die Qualität in einem Projekt?

Wie wurde die Qualitätssicherung in Ihrem Projekt gewährleistet?

Individuell zu beantworten

Wurde bei Ihrem Projekt ein Abschlussgespräch geführt? Wie ist es gelaufen? Was kam dabei raus?

Individuell zu beantworten

Wieso ist ein Projekt-Abschlussgespräch notwendig?

Wie war die Teamarbeit in Ihrem Projekt?

Individuell zu beantworten

Was verstehen Sie unter „Teamtreue“? Wie war diese bei Ihrem Projekt?

Individuell zu beantworten

Wie viel Zeit wurde für die Mitarbeiter einzeln geplant? Wie viel Zeit haben die MA tatsächlich gebraucht? Kommentieren Sie Ihre Aussagen!

Individuell zu beantworten

Was werden Sie beim nächsten Projekt auf keinen Fall tun?

Individuell zu beantworten

Was werden Sie beim nächsten Projekt anders machen?

Individuell zu beantworten

Was war das wertvollste (falls zutrifft), was Sie in diesem Fach gelernt haben?

Individuell zu beantworten

Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Projektleiter/Team? Nennen Sie Beispiele, die Ihre Aussage unterstützen können.

Individuell zu beantworten

Wer entscheidet, ob ein Projekt erfolgreich ist?