## Slide 1: Projektmanagement KANBAN-Anwendung
Sebastian Strubert & Lloyd Niebel
SRH – Heidelberg
Angewandte Informatik
30.09.2016

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Kapitel:
Management
Umsetzung
Notes: Unser Vortrag ist in 2 Kapitel eingeteilt…

## Slide 3: I. Management
  Projektthema
  Arbeitsweise im Team
  Projektstrukturplan
  Beispiel-Arbeitspaket
  Gantt-Diagramm & MS-Project

## Slide 4: Projektthema
‘Ein teamorientiertes KanBan “System” soll konzipiert und erstellt werden’
Idee: Ein Kartensystem ähnlich Trello
Fokus auf Smartphone Nutzer

## Slide 5: Ähnliche Software:

## Slide 6: Ähnliche Software:
Notes: Zweites Beispiel: Atlassian’s JIRA
wird auch bei SAP verwendet
Sehr viele Funktionen, sehr komplex

## Slide 7: Ähnliche Software:

## Slide 8: Projektorganisation
Team:
Sebastian Strubert
Lloyd Niebel
Teamleiter:
Lloyd Niebel
Zuständigkeiten:
Frontend – Sebastian Strubert
Backend – Lloyd Niebel

## Slide 9: Arbeitsweise im Team
Übliche Kommunikationswege
Team-Meetings: Persönlich, jeden Mittwoch
Notes: Kommunikationswege: WhatsApp, Skype, etc.
Team Meetings waren immer persönlich, so kann besser über Skizzen und Abläufe gesprochen werden

## Slide 10: Beispiel Protokoll: Meeting

## Slide 11: Arbeitsweise im Team
Informationssammlung:
Wikipedia von GitHub
Notes: Zur Informationssammlung haben wir das WIKI von unserem GitHub Repository verwendet

## Slide 12: Versionskontrolle: Git(Hub)
https://github.com/Kulu-M/KanBan-App
Notes: GitHub als Versionskontolle

## Slide 13: Projektstrukturplan
Notes: PSP wurde erstellt, mit den 3 Hauptpunkten

## Slide 14: Projektstrukturplan

## Slide 15: Beispiel Arbeitspaket
Name: Entity-Framework umsetzen
Vorgänger: (MS-Projekt) Nr. 62 – “Datenbankmodell umsetzen”
Geplanter Arbeitsaufwand: 6 Stunden
Themengebiet: Datenbanken
Benötigte Qualifikationen: Grundverständnis von Datenbanken und .NET Core, Erfahrung mit Entity-Frameworks wünschenswert.
Beschreibung: Die erstellte Datenbank muss per Entity-Framework (Entity-Relationship-Modell) mit dem Backend verknüpft werden. Aufgrund der frühen Version des EF in Verbindung mit .NET Core sind in diesem Arbeitspaket viele Fehler zu erwarten. (siehe: https://github.com/aspnet/EntityFramework.Docs/blob/master/docs/platforms/netcore/new-db-sqlite.rst)

## Slide 16: Gantt-Diagramm
Notes: Gantt Diagramm vor Baseline
-Geordnet, noch nichts umgestellt

## Slide 17
Vorher
Nachher
Notes: Vorher: Die ganze Logik innerhalb des Projektes geplant
-> Es musste umgestellt werden, da die Umsetzung der Logik zeitlich zu eng angesetzt war.
Nachher: Ein Großteil der Logik (unteres Bild) wird auf nach dem Modulende angesetzt – bisherige Implementierung nur als Prototyp

## Slide 18: Gantt-Diagramm
Notes: Nach der Baseline wurde viel am Plan geändert -> sichtbare Relikte alter Pakete
Diese alten Pakete waren eigentlich früher geplant -> durch umstellungen wurden diese nach hinten geschoben
Auch sichtbar: Kritischer Pfad (nur in noch nicht abgeschlossenen Arbeitpaketen)

## Slide 19: II. Umsetzung
  Aufgabenstellung
  Konzeption
  Realisierung
  Fazit

## Slide 20: Aufgabenstellung
Planung des Projektes
Entwicklung eines Prototypen
Reagieren auf Planänderungen

## Slide 21: Projektdefinition
Thema: ‚Ein teamorientiertes KanBan „System“ soll konzipiert und erstellt werden‘
Rahmen: Schlanke Anwendung um KanBan-Boards zu verwenden
Kernfeatures:
  Boards erstellen
  Notes erstellen
  Nutzer einladen

## Slide 22: Anforderungen: Inhalte
Anwendung zur Zusammenarbeit mithilfe eine KanBan-Systems
Fokus: Nutzung auf Windows-Smartphones
Möglichkeit Andere Nutzer zur Zusammenarbeit einzuladen
Persistenz im Backend

## Slide 23: Anforderungen: Technologien
Technologien:
    Frontend: Universal Windows Platform
    Backend: .NET Core
    Persistenzschicht: SQLite
Notes: Genau Themenbeschreibung: ‚Ein teamorientiertes KanBan „System“ soll konzipiert und erstellt werden‘
Technologien:
-Frontend : UWP
-Backend: .NET Core
-Persistenz: SQLite

## Slide 24: .NET Core
Notes: Für Interessierte eine Inforgrafik zu .NET Core
Man sieht, dass .NET Core eigenständig neben dem .NET Framework platziert wird
UWP wäre auch links vorzufinden
NuGet soll gemiensam genutzt werden – viele Packages gehen noch nicht

## Slide 25: Verwendete Software
Entwicklungsumgebung
Visual Studio Community
NuGet-Packages
Entity-Framework
Newtonsoft.Json
Zusätzliche Software
SQLite Browser
Notes: Folgendem NuGet-Packages haben wir verwendet…
Abgesehne von der üblichen zusätlichen Software wie Editoren etc. haben wir noch den SQLite Browser verwendet um die SQLite Datenbank zu erstellen und auszulesen

## Slide 26: Konzeption: Mockups
Stift und Papier
Tool: Ninjamock
Notes: Verwendetes Tool: Ninjamock
Erste Mockups waren noch mit mehrereren Notizen pro Zeile horizontal

## Slide 27: Konzeption: Mockups
Boardansicht
Notizansicht
Notes: Danach spezifischere Mockups, die dann auch in dieser Form beschlossen und umgesetzt wurden

## Slide 28: Umsetzung der Mockups
Notes: Hier sieht man die umgesetzten Mockups als WPF - App

## Slide 29: Programmablauf
Notes: Zusätzlich haben wir Programmablaufpläne erstellt, hier zwei Beispiele
Bei diesen Beispielen sind die Routen komplett – beispielCode folgt auf nächsten Folien

## Slide 30: Codebeispiel: Request
Notes: Weis machen
Codebeispiel:
Einem User zu einem Board Lese- und Schreibrechte erteilen
1. Roter Kasten: Request absenden
2. Roter Kasten: Backend sendet neue UserListe für dieses Board zurück

## Slide 31: Codebeispiel: Response
Notes: Weis machen
Hier derselbe Code auf Backend Seite
Die neuen Rechte des Users werden in die Datenbank geschrieben, sofern der User existiert

## Slide 32: Codebeispiel: Modelle
Backend
Frontend
SQLite-Datenbank
Notes: Im Frontend selbes Datenmodell wie im Backend
Backend durch Entity Framework erstellt

## Slide 33: Fazit
Prototyp vorzeigbar
Planung aufwändiger als gedacht
Planung bei unbekannten Technologien schwierig
Im Allgemeinen zu wenig Zeit eingeplant
Notes: Und am Ende noch unser Fazit…

## Slide 34: Haben Sie Fragen?
Notes: Habn Sie noch Fragen

## Slide 35: Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!